软件技术服务框架协议

合同编号：GXQH-TECH-2026-0817

甲方：广西启航产业发展有限公司

乙方：南宁云枢数字科技有限公司

项目名称：企业知识协同与合同管理平台建设项目

合同金额：人民币壹佰捌拾万元（¥1,800,000.00）

服务范围：企业知识库、合同智能起草、流程集成、用户培训及一年期运维服务

鉴于甲方拟推进企业知识资产和合同业务数字化建设，乙方具备相关软件研发、实施和运维能力，双方依据《中华人民共和国民法典》等法律法规，在平等、自愿和诚实信用基础上订立本协议。

# 第一条 合作目标与原则

双方围绕企业知识协同与合同管理平台开展长期合作，通过分阶段建设、持续优化和服务保障，提高甲方历史文件检索、合同复用、版本管理及审计追溯能力。

本协议为框架性约定。具体需求、范围、排期和交付标准以双方确认的项目任务书、需求规格说明书或变更单为准。

# 第二条 服务内容

乙方负责需求调研、总体方案设计、软件开发配置、系统部署、数据初始化、接口联调、试运行支持、用户培训和运维服务。

涉及历史合同的处理应保留原始文件，语义检索结果仅用于选源和内容建议；新合同由经确认的源文档派生生成，并记录源文件哈希、结构清单版本和字段来源。

## 2.1 主要交付成果

| 序号 | 交付成果 | 主要内容 | 交付形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 范围、组织、计划、风险和沟通机制 | DOCX/PDF |
| 2 | 平台软件 | 知识检索、合同派生、版本与权限模块 | 部署包 |
| 3 | 技术文档 | 需求、设计、接口、部署、运维说明 | DOCX/PDF |
| 4 | 培训材料 | 管理员及业务用户培训资料 | PPTX/DOCX |

# 第三条 项目计划与变更

项目计划分为启动与调研、方案与设计、开发与配置、联调与试运行、验收与运维五个阶段。双方项目负责人每周同步进展，并对影响范围、费用或工期的事项形成书面记录。

任何一方提出需求变更时，应说明变更原因、内容和优先级。乙方完成影响评估后，由双方授权代表确认变更单；未确认前仍执行原计划。

# 第四条 合同价款与支付

本合同总价为人民币壹佰捌拾万元（¥1,800,000.00），该价格已包含乙方履行本合同所需的软件开发、实施、培训、差旅、税费及约定期限内运维服务费用。

| 阶段 | 付款比例 | 付款条件 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 30% | 合同生效且乙方提交项目实施方案后 | ¥540,000.00 |
| 里程碑款 | 40% | 核心功能完成并进入试运行后 | ¥720,000.00 |
| 验收款 | 25% | 项目终验通过后 | ¥450,000.00 |
| 质保尾款 | 5% | 终验满三个月且无重大遗留问题 | ¥90,000.00 |

# 第五条 交付与验收

乙方按计划提交交付成果，甲方应在收到后十个工作日内组织验收并书面反馈。验收以双方确认的需求、测试用例、性能指标和安全要求为依据。

发现缺陷时，乙方应在双方约定期限内整改并重新提交。甲方无正当理由逾期未反馈的，不视为自动验收，双方项目负责人应及时升级协调。

# 第六条 知识产权与数据

双方在本合同签署前已拥有的技术、软件、文档和其他知识产权仍归原权利人所有。乙方通用产品和基础组件的知识产权归乙方所有。

甲方业务数据、历史合同、知识文档及其衍生数据归甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得用于本项目以外的训练、测试、展示或其他用途。

# 第七条 保密与安全

双方对履约过程中知悉的商业秘密、个人信息、合同文件、系统配置和安全资料承担保密义务。除履约所必需人员外，不得向第三方披露。

乙方应落实最小权限、租户隔离、操作审计、传输加密、私有存储和安全备份。发生安全事件时，应立即采取措施并在二十四小时内通知甲方。

# 第八条 运维与服务保障

终验通过后，乙方提供十二个月免费运维服务，包括故障处理、版本修复、运行监控和技术咨询。重大故障响应时间不超过三十分钟，一般故障响应时间不超过两小时。

# 第九条 违约责任与合同解除

任何一方违反合同并造成对方损失的，应承担相应赔偿责任。一方严重违约且在收到书面通知后十五个工作日内未改正的，守约方有权解除合同。

# 第十条 争议解决与其他

本合同适用中华人民共和国法律。履行过程中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，任一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。附件、任务书和经确认的变更单均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

# 签署页

（以下无正文，为本合同签署栏。双方确认已完整阅读并理解本合同全部条款。）

| 甲方（盖章）：广西启航产业发展有限公司 | 乙方（盖章）：南宁云枢数字科技有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表： | 法定代表人/授权代表： |
| 联系人：张明（测试） | 联系人：李华（测试） |
| 联系电话：13800000001 | 联系电话：13800000002 |
| 签署日期：2026年8月17日 | 签署日期：2026年8月17日 |